附件

关于全州能源生态下游配套炉渣综合利用项目

水土保持方案报告书的复核意见

2026年1月15日，受全州县水利局委托，桂林万恒环保工程有限公司在全州县组织专家及相关单位代表召开了《全州能源生态下游配套炉渣综合利用项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）技术评审会，提出了专家组技术评审意见。建设单位桂林共舟环保科技有限公司根据专家组的意见要求进行了修改和完善,经桂林万恒环保工程有限公司进行了审核，认为修改完善后的《报告书》已基本达到相关技术标准要求，提出了技术审查意见（水保审查〔2026〕01号）。经我站复核，基本同意修改完善后的《报告书》，现提出复核意见如下：

一、全州能源生态下游配套炉渣综合利用项目属新建建设类项目（项目代码：2305-450324-04-01-239808），位于全州县综合产业园城西片区，用地中心地理坐标为：东经111°01'01.95"，北纬25°55'28.75"。项目建设总占地面积为1.30hm2（即13040.59m2），其中永久占地面积1.00hm2，临时占地面积0.30hm2，总建筑面积为5378.48m2，建筑密度50.66%，容积率1.01，绿地面积663.16m2。主要建设内容为办公楼、生产厂房及相关配套设施。项目建成后年综合回收再利用5万吨焚烧炉渣，新型环保免烧砖原料4.6万吨，回收铁、铜、铝等废金属2500吨，利用免烧砖原料进一步生产免烧砖1600万块，约1500吨未完全燃烧垃圾废物送垃圾焚烧发电厂重新回炉燃烧。项目建设总挖方为10.66万m3，总填方为0.16万m3，综合利用方10.50万m3（全部运往全州县化工新材料产业园回填），无借方，无弃方。项目已于2025年5月开工，计划2026年8月完工，工期共16个月。项目总投资4500万元，其中土建投资2475万元，资金来源于业主多渠道自筹、申请银行贷款。本项目不涉及拆迁安置、专项设施改（迁）建工作。

项目区为低山丘陵地貌，场地原为小山丘，高低起伏较大。项目用地原地貌占地类型为灌木林地，原地形标高为189m～219.40m，地块整体北部高，南部低。项目属亚热带季风气候区，多年平均温度18.1℃，多年平均降雨量为1565.9mm。土壤类型为红壤；项目区属亚热带常绿阔叶林区，原地貌林草覆盖率约90%。项目所在地全州县属于湘资沅上游国家级水土流失重点预防区。项目区水土流失以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为微度。原地貌土壤侵蚀模数为457t/（km2·a），容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

二、该《报告书》编制依据较充分，内容基本全面，基础资料较翔实，水土流失防治责任范围基本明确，水土保持措施总体布局及分区防治措施基本可行，满足有关水土保持技术规范、标准的规定，可作为下阶段水土保持工作的依据。

三、基本同意水土流失防治责任范围确定的原则和方法，项目区水土流失防治责任范围面积1.30hm2（13040.59m2）。

四、同意水土流失防治标准采用南方红壤区一级标准，设计水平年水土流失综合防治目标为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率99%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率14%。

五、基本同意水土流失预测方法和预测结果。预测项目建设可能产生土壤流失总量146.32t，其中可能新增土壤流失总量135.14t。

六、同意水土流失防治分区划分为主体工程区、边坡防护区、施工生产生活区、土方中转场共4个防治区。

七、基本同意水土流失防治措施体系总体布局。各项措施如下：

工程措施：HDPE雨水管（DN300～DN500）316m、集水井12个、透水铺装275m2、土地整治（土壤改良）0.185hm2、混凝土排水沟150m、混凝土沉沙池1个、混凝土急流槽86m、混凝土消力池2个。

植物措施：景观绿化663.16m2、种植乔木306株、播撒灌草籽0.119hm2。

临时措施：临时砖砌排水沟53m、临时砖砌沉沙池1个、密目网临时苫盖2930 m2，彩条布临时苫盖100m2，编织袋土临时拦挡40m3（长50m）。

# 八、基本同意水土保持监测内容、方法、监测时段和监测频次。

九、基本同意投资估算的编制原则、依据、方法和结论。

本项目水土保持估算总投资64.04万元，其中主体已有措施投资25.47万元，方案新增水土保持投资38.57万元。工程措施投资为11.32万元，植物措施投资为17.12万元，临时措施投资为3.66万元，独立费用28.41万元(其中水土保持监理费3万元，水土保持监测费12.28万元)，基本预备费为2.10万元，水土保持补偿费1.43万元（14344.65元）。

# 全州县水保站（全州县水利局代章）

# 2026年2月26日